# Cours du 19-11
New poly à partir P102
Analyse doit être claire car le développement se fait Offshore (programmeur délocalisé)
Nearorshore : délocalisation plus proche (Maghreb...)

## Test Unitaires
Exemple : Formulaire remplissement des impots
Champs du formulaire :
Nom : 40 caractères alphanumérique
Prénom : 40 caractères alphanumérique
Adresse
Date : Format de date ?! Utilisation de calendrier ?!

Feuille de test :
1. Décrire le processus
  1. Saisir le nom
  2. Saisir le prénom
  3. Saisir Code Postal
  4. Saisir Date
2. Données utilisées
  1. Nom < 40 caractères
  2. Nom > 40 caractères
  3. Date : 31 février, 31 septembre...
  4. 22/12/10, 221210, 22,12,10...
3. Résultats
  1. Attendus
  2. Réalisé
  3. Écart
  4. Qualification écart
    1. Anomalies bloquante
    2. Anomalies majeures
    3. anomalies mineures
Dans la charge globale on a 5% de développement environ, le reste c'est du test et débogage.
Utilisation de crash test : On coupe le système au milieu de l'utilisation, on redémarre et on voit ce qu'il reste et ce qui c'est passé !
Attention au vocabulaire, le bouton « valider », ne pas mettre « soumettre » par exemple... Dans l'administration ces erreurs de vocabulaire peuvent être bloquant.
Faire des tests par des personnes du métier, les même genre que ceux qui vont faire les tests coté client : « passer une commande d'achat ».
Demande au client de passer tout ses procédés de recette.
## Intégration
### Interne
Faire attention à la cohésion globale, ceci lors de l'intégration interne ( si on demande un nom de 40 et que dans le traitement on considère 30 caractères max)
### externe
Mise en place du système dans l'environnement global, exemple mise à jour d'un module du portail web du client.
Utilisation d'interfaces pour passer de notre système à l'environnement
Outils existant pour ça :
EAI : Entreprise Application Integration, en temps reel
ETL : Extract Transform Load → traitement BATCH : MAJ à une date précise
## Validation Interne
On essaye de faire ce que le client testera
Go/Nogo : J'y vas ou j'y vais pas.
Ne proposez pas au client ce que vous n'avez pas valider.
Ne pas hésiter à fournir une copie de nos tests.
## Recette client

Client ? Enfant maroc
Objectif ?
1. Fournitures
2. Rayonnement école
3. Expérience
4. Passion
Dates : Projet Tenu par le délai
Lancement projet : Fevrier 2010
Inscription finale : 17 Décembre 2010
Départ Raid : 17 Fevrier 2011 (retour 27 fevrier 2011)
- Boucler le bdget
- Emprunter
- Préparation
- Collecter argent
- Prévision
  - Trousse secours
  - Assistance
Grande étapes à visualiser
risques